Document de participation

Chatbot de dépôt de réclamations académiques

Projet n°14 — Année universitaire 2025-2026

# Binôme

| Membre | Module principal | Total points |
| --- | --- | --- |
| Laouratou BAH | Module étudiant (chatbot, suivi) + communs | 22 |
| Sadjo SIDIBÉ | Module administration (traitement) + communs | 21 |

Charge équilibrée — 22 / 21 points (écart < 5%).

# Répartition détaillée des tickets

| ID | Type | Titre | Responsable | Pts | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1.1 | Task | Initialisation du projet et du dépôt Git | Sadjo | 3 | 1 |
| S1.2 | Task | Conception et création de la base de données | Laouratou | 3 | 1 |
| S2.1 | Story | Démarrage de la conversation avec le chatbot | Laouratou | 3 | 1 |
| S2.2 | Story | Sélection de la catégorie de réclamation | Laouratou | 2 | 1 |
| S2.3 | Story | Saisie et soumission de la réclamation | Laouratou | 3 | 1 |
| S2.4 | Story | Génération d'une référence de suivi | Laouratou | 2 | 1 |
| S3.1 | Story | Consultation du statut d'une réclamation | Laouratou | 3 | 2 |
| S3.2 | Story | Suggestion automatique de catégorie (bonus) | Laouratou | 3 | 2 |
| S4.1 | Story | Liste des réclamations reçues | Sadjo | 3 | 1 |
| S4.2 | Story | Filtres par catégorie et statut | Sadjo | 2 | 1 |
| S4.3 | Story | Mise à jour du statut d'une réclamation | Sadjo | 3 | 2 |
| S4.4 | Story | Réponse à l'étudiant | Sadjo | 3 | 2 |
| S4.5 | Story | Tableau de bord et statistiques | Sadjo | 2 | 2 |
| S5.1 | Task | Authentification étudiant / administration | Laouratou | 3 | 2 |
| S6.1 | Task | Tests et corrections | Sadjo | 3 | 2 |
| S6.2 | Task | Documentation et préparation de la démo | Sadjo | 2 | 2 |

# Récapitulatif par épic

| Épic | Module | Responsable | Tickets |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 — Socle technique et infrastructure | Commun | Sadjo + Laouratou | S1.1, S1.2 |
| E2 — Dépôt de réclamation | Étudiant | Laouratou | S2.1 → S2.4 |
| E3 — Suivi des réclamations | Étudiant | Laouratou | S3.1, S3.2 |
| E4 — Traitement et administration | Admin | Sadjo | S4.1 → S4.5 |
| E5 — Authentification et sécurité | Commun | Laouratou | S5.1 |
| E6 — Qualité, tests et livraison | Commun | Sadjo | S6.1, S6.2 |

Date : ........................

| Laouratou BAH | Sadjo SIDIBÉ |
| --- | --- |
| Signature : | Signature : |