CAHIER DES CHARGES

# Chatbot de dépôt de réclamations académiques

Projet n°14 — Réception et suivi des réclamations académiques

Document de cadrage et répartition des tâches

Type de projet : Application web / chatbot

Difficulté : Moyenne

Équipe : 2 personnes (binôme)

Acteurs : Étudiants, Administration

Version : v1

# Sommaire

# 1. Présentation du projet

## 1.1 Contexte

À l'université, les étudiants rencontrent régulièrement des problèmes administratifs et pédagogiques (notes, inscriptions, examens, bourses). Aujourd'hui, ces réclamations sont souvent déposées de manière informelle (oral, papier, messages), ce qui les rend difficiles à tracer.

## 1.2 Problème résolu

Les réclamations sont perdues, oubliées ou non traitées, faute d'un canal centralisé et d'un suivi clair. Ni l'étudiant ni l'administration ne disposent d'un historique fiable.

## 1.3 Objectif

Mettre en place un chatbot qui réceptionne les réclamations académiques, les catégorise automatiquement et permet d'en suivre le traitement, de la soumission jusqu'à la clôture.

## 1.4 Périmètre

Le projet couvre la saisie guidée via chatbot, la catégorisation, le stockage centralisé, le suivi de statut côté étudiant et un tableau de bord de traitement côté administration. Il ne couvre pas (hors périmètre) : paiement en ligne, intégration au système de scolarité existant, application mobile native.

# 2. Acteurs du système

| Acteur | Rôle dans le système |
| --- | --- |
| Étudiant | Dépose une réclamation via le chatbot, choisit la catégorie, suit l'avancement de ses propres réclamations. |
| Administration | Consulte les réclamations reçues, les traite, met à jour le statut et répond à l'étudiant. |

# 3. Catégories de réclamations

Quatre catégories sont retenues pour le projet. Elles sont définies à partir des situations courantes rencontrées par les étudiants.

| Catégorie | Exemples de réclamations |
| --- | --- |
| Notes | Note manquante, erreur de saisie, demande de révision de copie, erreur de calcul de moyenne. |
| Scolarité | Relevé ou certificat non délivré, erreur sur les informations personnelles, problème d'inscription. |
| Examens | Conflit de planning, absence justifiée, demande de rattrapage. |
| Bourse | Bourse non versée, litige sur les frais de scolarité. |

# 4. Cycle de vie d'une réclamation

Chaque réclamation suit un cycle de statuts. Ce cycle est la base de la fonctionnalité « Suivi du traitement ».

| Statut | Signification | Qui le déclenche |
| --- | --- | --- |
| Soumise | La réclamation vient d'être déposée par l'étudiant. | Étudiant |
| En cours | Prise en charge par l'administration. | Administration |
| En attente d'info | Informations complémentaires demandées à l'étudiant. | Administration |
| Résolue | Une réponse / solution a été apportée. | Administration |
| Clôturée | Réclamation terminée et archivée. | Administration |

Soumise  →  En cours  →  Résolue  →  Clôturée

(statut « En attente d'info » optionnel entre En cours et Résolue)

# 5. Fonctionnalités

## 5.1 Fonctionnalités principales

| Code | Fonctionnalité | Description |
| --- | --- | --- |
| F1 | Saisie de réclamation | Dialogue guidé du chatbot : le bot pose des questions et l'étudiant renseigne sa réclamation. |
| F2 | Catégorisation | Classement de la réclamation dans une catégorie (choix par l'étudiant + suggestion automatique en option). |
| F3 | Suivi du traitement | L'étudiant consulte à tout moment le statut de ses réclamations. |
| F4 | Tableau de bord admin | L'administration visualise, filtre et traite les réclamations reçues. |
| F5 | Mise à jour de statut | L'administration fait évoluer le statut et ajoute une réponse. |

## 5.2 Fonctionnalités secondaires (optionnelles)

- Authentification simple (étudiant / admin).

- Numéro de référence unique par réclamation (ex. REC-2026-001).

- Historique des échanges sur une réclamation.

- Notification (email ou à l'écran) lors d'un changement de statut.

# 6. Modèle de données (simplifié)

Trois entités principales suffisent pour ce projet.

## 6.1 Réclamation

| Champ | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | entier | Identifiant unique. |
| reference | texte | Référence lisible (REC-2026-001). |
| etudiant_id | entier | Auteur de la réclamation. |
| categorie | texte | Notes / Scolarité / Examens / Bourse. |
| description | texte long | Contenu de la réclamation. |
| statut | texte | Soumise / En cours / Résolue / Clôturée… |
| date_creation | date | Date de dépôt. |
| date_maj | date | Dernière mise à jour. |

## 6.2 Utilisateur

| Champ | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | entier | Identifiant unique. |
| nom | texte | Nom complet. |
| email | texte | Adresse e-mail / identifiant. |
| role | texte | etudiant ou admin. |

## 6.3 Message / Suivi

| Champ | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | entier | Identifiant unique. |
| reclamation_id | entier | Réclamation liée. |
| auteur_id | entier | Étudiant ou admin. |
| contenu | texte long | Message ou réponse. |
| date | date | Horodatage. |

# 7. Scénario du chatbot (parcours étudiant)

Le chatbot fonctionne par menus guidés (plus fiable qu'un NLP libre pour ce projet).

- Le bot accueille l'étudiant et propose : « Déposer une réclamation » ou « Suivre une réclamation ».

- Si dépôt : le bot demande de choisir une catégorie (Notes, Scolarité, Examens, Bourse).

- Le bot demande à l'étudiant de décrire son problème.

- Le bot affiche un récapitulatif et demande confirmation.

- À la confirmation, la réclamation est enregistrée avec le statut « Soumise » et une référence est renvoyée.

- Si suivi : l'étudiant saisit sa référence et le bot affiche le statut actuel.

# 8. Pile technique (à valider par le binôme)

| Couche | Proposition (à adapter) |
| --- | --- |
| Frontend / Chatbot | Interface web (HTML/CSS/JS, ou React) avec une zone de conversation. |
| Backend / API | API REST (au choix du binôme : Node.js, Python/Flask, PHP…). |
| Base de données | Relationnelle (MySQL / PostgreSQL / SQLite). |
| Catégorisation | Choix manuel par l'étudiant ; suggestion automatique par mots-clés en bonus. |

Note : cette pile est indicative. Le binôme choisit la technologie qu'il maîtrise le mieux.

# 9. Organisation du travail (style Jira)

Le backlog est structuré en epics (grands lots de travail), eux-mêmes découpés en stories et tasks (tickets unitaires). Cette structure est directement importable dans Jira.

## 9.1 Découpage par module

| Module | Laouratou — Étudiant | Sadjo — Administration |
| --- | --- | --- |
| Périmètre | Parcours étudiant : interface du chatbot, saisie et soumission, suivi de ses propres réclamations (epics E2 et E3). | Parcours administration : tableau de bord, filtres, traitement et mise à jour de statut (epic E4). |

Travail commun (epics E1, E5, E6) : socle technique, base de données, authentification, tests et livraison. Ces tâches sont réparties entre les deux pour équilibrer la charge.

## 9.2 Structure en epics

| ID | Epic | Objectif | Module | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Socle technique et infrastructure | Mettre en place les fondations : dépôt, environnement, base de données. | Commun | S1 |
| E2 | Dépôt de réclamation | Permettre à l'étudiant de déposer une réclamation via un parcours guidé. | Étudiant | S1 |
| E3 | Suivi des réclamations | Permettre à l'étudiant de suivre l'avancement de ses réclamations. | Étudiant | S2 |
| E4 | Traitement et administration | Outiller l'administration pour consulter, filtrer et traiter les réclamations. | Admin | S1-S2 |
| E5 | Authentification et sécurité | Gérer l'accès et la séparation des rôles étudiant / admin. | Commun | S2 |
| E6 | Qualité, tests et livraison | Tester, documenter et préparer la démonstration. | Commun | S2 |

## 9.3 Backlog détaillé (stories et tasks)

Légende — Type : S = Story, T = Task. Priorité : H (haute), M (moyenne), B (basse). Points = estimation (1 simple à 5 complexe). Resp. : Lao = Laouratou, Sad = Sadjo.

| ID | Type | Récit / Tâche | Epic | Resp. | Prio. | Pts | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1.1 | T | Initialisation du projet et du dépôt Git | E1 | Sad | H | 3 | 1 |
| S1.2 | T | Conception et création de la base de données | E1 | Lao | H | 3 | 1 |
| S2.1 | S | Démarrage de la conversation avec le chatbot | E2 | Lao | H | 3 | 1 |
| S2.2 | S | Sélection de la catégorie de réclamation | E2 | Lao | H | 2 | 1 |
| S2.3 | S | Saisie et soumission de la réclamation | E2 | Lao | H | 3 | 1 |
| S2.4 | S | Génération d'une référence de suivi | E2 | Lao | M | 2 | 1 |
| S3.1 | S | Consultation du statut d'une réclamation | E3 | Lao | H | 3 | 2 |
| S3.2 | S | Suggestion automatique de catégorie (bonus) | E3 | Lao | B | 3 | 2 |
| S4.1 | S | Liste des réclamations reçues | E4 | Sad | H | 3 | 1 |
| S4.2 | S | Filtres par catégorie et statut | E4 | Sad | M | 2 | 1 |
| S4.3 | S | Mise à jour du statut d'une réclamation | E4 | Sad | H | 3 | 2 |
| S4.4 | S | Réponse à l'étudiant | E4 | Sad | M | 3 | 2 |
| S4.5 | S | Tableau de bord et statistiques | E4 | Sad | B | 2 | 2 |
| S5.1 | T | Authentification étudiant / administration | E5 | Lao | M | 3 | 2 |
| S6.1 | T | Tests et corrections | E6 | Sad | H | 3 | 2 |
| S6.2 | T | Documentation et préparation de la démo | E6 | Sad | M | 2 | 2 |

## 9.4 Découpage en sprints

| Sprint | Objectif | Tickets inclus |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Socle technique + dépôt de réclamation + liste admin | S1.1, S1.2, S2.1, S2.2, S2.3, S2.4, S4.1, S4.2 |
| Sprint 2 | Suivi, traitement, authentification + finitions | S3.1, S3.2, S4.3, S4.4, S4.5, S5.1, S6.1, S6.2 |

## 9.5 Tableau Kanban (modèle de suivi)

À reproduire dans Jira (colonnes du Scrum Board). Chaque carte = un ticket qui se déplace de gauche à droite.

| À faire (To Do) | En cours (In Progress) | En revue (Review) | Terminé (Done) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tickets du sprint en attente | Ticket en cours de développement | Ticket développé, à vérifier par le binôme | Ticket validé et intégré |

## 9.6 Récapitulatif de la charge par personne

| Responsable | Nb de tickets | Total points |
| --- | --- | --- |
| Laouratou — Étudiant (E2, E3) + communs | 8 | 22 |
| Sadjo — Administration (E4) + communs | 8 | 21 |

La charge est équilibrée (22 / 21 points). Les epics communs (E1, E5, E6) ont été répartis pour compenser l'écart entre les deux modules.

# 10. Livrables attendus

- Code source de l'application (dépôt Git).

- Base de données (schéma + script de création).

- Chatbot fonctionnel : dépôt + suivi de réclamation.

- Tableau de bord administration fonctionnel.

- Ce cahier des charges et une courte documentation / rapport.

- Une démonstration des deux parcours (étudiant et admin).